DEVIS POUR L’EVOLUTION DU SYSTEME D’INFORMATION D' EKESTRIAN

Introduction

Ce devis a pour but de présenter et chiffrer la conception et la réalisation des évolutions du site EKESTRIAN afin de mettre en place un système de paiement ainsi que certaines petites évolutions.

Nous partons des éléments qui nous ont été fournis lors de nos premiers échanges par mails datant du 04 Octobre 2016.

Périmètre des fonctionnalités mises en œuvre

Après analyse de vos demandes, nous avons détecté un certain nombre de développements à réaliser.

Ci-après, un récapitulatif de ceux-ci :

* Création d'une page d'authentification en Front-Office
* Création d'une page de création de compte en Front Office + emprunte bancaire
* Création d'une page de gestion de mon compte en Front Office (pour les personnes ayant un compte)
* Création d'une page de visualisation des lots actifs auxquels l'utilisateur a participé.
* Création d'une page politique de confidentialité
* Création d'une page Conditions d'utilisation
* Création d'une page partenaires
* Mise en place d'un système d'enchère en Front-Office
* Mise en place de modification dans le Back Office afin de permettre la gestion des éléments du Front Office dans le Back Office (gestion complète des clients, gestion complètes des enchères…)
* Mise en place de l'envoi de mails

Budget

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fonction** | **Chiffrage (en Jours/Homme)** | **Tarif (en € - TTC)** |
| Rédaction de spécifications fonctionnelles | 0.25 | 80 |
| page d'authentification en Front-Office | 1 | 320 |
| page de création de compte en Front Office + emprunte bancaire | 2,5 | 800 |
| page de gestion de mon compte en Front Office | 1 | 320 |
| page de visualisation des lots actifs auxquels l'utilisateur à participé. | 0,5 | 160 |
| page politique de confidentialité + page Conditions d'utilisation + page partenaires | 0,5 | 160 |
| Mise en place d'un système d'enchère en Front-Office | 1 | 320 |
| Mise en place de modification dans le Back Office | 2 | 640 |
| Mise en place de l'envoi de mails | 1 | 320 |
| Suivi Projet, Recette | 0.25 | 80 |
|  | | |
| **TOTAL** | **10** | **3200** |

Le taux horaire appliqué est de 40€ par heure de travail.

Facturation : 20% d'acompte à la commande, 60% à la livraison pour recette, 20% au PV de validation.

Nos factures d’acompte sont payables à réception. Nos autres factures sont payables à 30 jours date de facture.

En cas de défaut de paiement total ou partiel à la date d’échéance, le client devra verser une pénalité de retard équivalente à une fois et demie le taux de l’intérêt légal, en application de l’article L. 441-16 du Code de Commerce. Le taux de l’intérêt légal est celui en vigueur le jour de constatation de la carence. La pénalité est calculée sur le montant hors taxe de la somme restant due, et court à compter de la date d’échéance du règlement. L'ensemble des services vendus peut être suspendu en cas de non-paiement à l’échéance et le présent contrat peut être résilié de plein droit au profit de T & T après mise en demeure par courrier avec demande d'accusé de réception, la résiliation prenant effet deux semaines après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse.

Garantie

Les développements objets du présent devis sont garantis 2 mois à compter du PV de validation.

Durant la période de garantie, T&T s’engage à corriger sans surcoût tout dysfonctionnement sous réserve que le code source n’ait fait l’objet d’aucune modification par le client ou par une société tierce, et que le dysfonctionnement trouve sa source exclusivement dans les réalisations effectuées par T&T. Sont en particulier exclus du champ d’application de la garantie les dysfonctionnements qui pourraient survenir du fait d’une modification apportée à la plateforme d’hébergement.

Droit applicable – attribution de compétence

Le présent devis est soumis à la loi française. En cas de litige, et à défaut d'accord amiable, la seule juridiction reconnue et acceptée par les parties est le Tribunal de Commerce de Beauvais (60).

**Bon pour accord**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Date** | **Nom du Signataire** | **Signature** |
|  |  |  |

Le présent devis est valable jusqu’au 06/12/2016